| Баш(ортостан Республикаһы Шаран районы муниципаль районыны( Писарево ауыл биләмәһе Хакими(те БАШЛЫГЫ 452644 Писарево ауылы, (((к урам, 16 тел.( 34769) 2-34-16 |  | Республика Башкортостан Глава сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район 452644 д. Писарево, ул. Центральная, 16 тел. (34769) 2-34-16 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ

01  март 2013  й                         №  9-р                                  01 марта 2013 г.

О своевременной и качественной подготовки предприятий, организаций, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций и сооружений сельского поселения Писаревский сельсовет к пропуску весеннего паводка, а также защиты населения и сохранения  материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий половодья

В целях своевременной и качественной подготовки предприятий, организаций, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций и сооружений сельского поселения Писаревский сельсовет к пропуску весеннего паводка, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий половодья:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Писаревский   сельсовет  (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения Писаревский сельсовет  в 2013  году (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых  работ;

-  принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения  о прохождении паводка, по подготовке возможной  эвакуации людей, организаций медицинской помощи и устойчивому  функционированию системы жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль  за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- организовать весеннюю санитарную очистку закрепленных и прилегающих территории;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении  паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

-  выполнить профилактические работы по предотвращению попадания паводковых вод в подвальное помещения (защитные сооружения) зданий;

- директорам  школ ( Гарееву С.В., Галимовой Л.С., Каюмову С.Н.) до 15 марта т.г. провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся  по предупреждению несчастных случаев и мерам личной безопасности в паводковый период.

4.Противопаводковой комиссии организовать работу по выполнению мероприятий, направленных на безаварийное проведение весеннего половодья.

5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                               Р.М.Салимов

Приложение №1

к распоряжению главы

сельского поселения

муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 9-р от 01.03.2013 г

Состав противопаводковой комиссии

сельского поселения Писаревский сельсовет

Председатель комиссии:

Салимов Р.М.– глава сельского поселения Писаревский сельсовет

Секретарь комиссии:

Макарова Е.А.- управделами сельского поселения Писаревский сельсовет

Члены комиссии:

Афонин О.А.- директор МУСП «Сактинское»

Гареев С.В.- директор МБОУ «СОШ с. Сакты»

Галимова Л.С.- директор МБОУ «ООШ д. Писарево»

Каюмов С.Н.- директор МБОУ «ООШ с. Анисимова Поляна»

Немцов А.А.- директор СДК д. Писарево

Воронова В.М.- зав. ФАП д. Писарево

Гареева Р.И.-зав. ФАП с. Сакты

Мухтаруллина Л.А.- зав. ФАП с. Анисимова Поляна

Управделами

сельского поселения:                                                      Е.А.Макарова

Приложение 2 к распоряжению главы сельского поселения муниципального района  Шаранский район Республики Башкортостан                                                                                     № 6-р от 01.03.2013 г

П Л А Н

мероприятий по безаварийному  пропуску весеннего половодья  на

территории сельского поселения  Писаревский сельсовет  муниципального района  Шаранский район Республики Башкортостан

в 2013  году.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовать противопаводковые комиссии в сельском поселений | 01.03.2013 г. | Адм.СП, руковод хозяйств |
| 2 | Определить населенные пункты, объекты которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | До 03.03. 2013 г | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверить состояние всех гидротехнических сооружении, мостов, очистить гребни плотин и дороги к ним, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня | с 05.03. 2013 г | Члены противопаводко вой комиссии, арендаторы прудов |
| 4 | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 01.03. 2013 г | арендаторы прудов |
| 5 | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | В период пика паводка | Члены противопаводко вой комиссии, руководители Учреждений, хозяйств |
| 6 | Создать аварийные бригады, обеспечить их транспортом и аварийным запасом материалов, необходимыми средствами, провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья | До 15.03. 2013 г | Адм.СП, Руководители Учреждений, хозяйств |
| 7 | До наступления паводка очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами | До 25.03. 2013 г | Адм.СП, Руководители Учреждений, хозяйств и организации всех форм собственности |
| 8 | Обеспечить сохранность опор линии связи, электропередачи, принять меры по их укреплению, особенно в подтопляемых местах; заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение | На период половодья | Противопаводко вая комиссия |
| 9 | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | До 25.03. 2013 г | Адм.СП, Руководители Учреждений, хозяйств |
| 10 | Проверить готовность к эксплуатации, имеющихся в наличии, плавательных средств | До 25.03. 2013 г | Противопаводко вая комиссия |
| 11 | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания и предметов первой необходимости для населения | До 25.03. 2013 г | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех ФАП-ах | До 25.03. 2013 г | Зав. ФАП-ами |
| 13 | Организовать сбор и обобщение материалов по ущербу, нанесенному паводком | До 25.05. 2013 г | Противопаводко вая комиссия |

Председатель противопаводковой  комиссии:                 Р.М.Салимов